Форма  3

ЗВІТ

про використання коштів  на виконання

Програми інформатизації «Цифрова Тернопільщина» на 2022-2024 роки

(назва  програми)

| №№ з/п | Захід | Відповідальний виконавець та строк виконання заходу | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Налаштування та технічна підтримка телекомунікаційних мереж | Департамент цифрової трансформації ТОДА | 440000,00 | 440000,00 | виконано |
| 2 | Створення Дата центру | Департамент цифрової трансформації ТОДА | 380505,00 | 380505,00 | виконано |
|  | РАЗОМ: |  | 820505,00 | 820505,00 |  |

Директор департаменту 	Олександр ШЛАПАК